CAHIER DES CHARGES MISE À JOUR DE LA PLATEFORME www.ivoireprojet.com Version 1.0 — Mai 2026

| Commanditaire : Dr. Marcel KONAN Fondateur & CEO — MiProjet marcelkonan@ivoireprojet.com | Préparé par : Inocent KOFFI Architecte Numérique — IKNOV Consulting +225 0759566087 |
| --- | --- |

Document confidentiel — Réservé à l'usage interne MiProjet

# Sommaire

01 — Présentation & Objectifs du projet	3

02 — Périmètre fonctionnel global	4

03 — Gestion des profils et inscription	5

04 — Espaces utilisateurs par profil	6

05 — Système de certification des projets	8

06 — Plans d'abonnement et monétisation	9

07 — Espace Investisseurs — /investors	10

08 — Intégration MiProjet+	11

09 — Restructuration de /opportunities	12

10 — Pages et modules publics	13

11 — Back-office & administration	13

12 — Spécifications techniques	14

13 — Livrables et jalons	15

14 — Critères de recette	15

# 01 — Présentation & Objectifs du projet

## 1.1  Contexte

La plateforme ivoireprojet.com est l'écosystème digital de MiProjet, structure spécialisée dans la structuration d'investissements et l'origination de deals en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Elle met en relation des porteurs de projets (startups, PME, coopératives, ONG...) avec des investisseurs nationaux et internationaux.

La version actuelle de la plateforme offre un socle fonctionnel solide : soumission de projets, app MiProjet+ pour scoring et évaluation, espace investisseurs (/investors), pages d'abonnements (/opportunities). L'objectif de cette mise à jour est de structurer, enrichir et optimiser cet écosystème pour en faire une véritable machine de mise en relation qualifiée.

## 1.2  Objectifs de la mise à jour

| Objectif | Description |
| --- | --- |
| Segmentation par profil | Orienter chaque utilisateur dès l'inscription selon son type (investisseur, porteur, ONG, entreprise, institution...) |
| Espaces personnalisés | Chaque profil dispose d'un espace dédié avec menu, modules et pages adaptés |
| Système de certification | Les projets soumis reçoivent un statut dynamique MiProjet visible par les investisseurs |
| Monétisation structurée | Plans d'abonnement distincts pour porteurs de projets et investisseurs |
| Non-contournement | Les coordonnées des porteurs ne sont jamais accessibles directement — tout passe par MiProjet |
| Intégration MiProjet+ | Le flux soumission → scoring → certification est intégré et automatisé |
| Lead capture | Formulaires, espaces et CRM léger pour capturer et suivre les contacts qualifiés |
| Restructuration /opportunities | Page d'abonnements restructurée, claire, orientée conversion |

## 1.3  Périmètre de la mise à jour

Cette mise à jour concerne uniquement la plateforme ivoireprojet.com.

Elle n'inclut pas le développement de l'application MiProjet+ (existante) mais son intégration fonctionnelle.

Les pages et contenus marketing existants sont conservés et enrichis — pas recréés.

# 02 — Périmètre Fonctionnel Global

La plateforme mise à jour s'articule autour de trois grandes zones :

| Zone | Description | Accès |
| --- | --- | --- |
| Zone publique | Pages visibles sans connexion : accueil, présentation MiProjet, projets certifiés (version limitée), formulaires de contact, abonnements | Tout visiteur |
| Zone privée (front) | Espaces personnalisés selon le profil connecté : tableau de bord, projets, mises en relation, abonnements actifs | Utilisateur connecté |
| Zone back-office | Administration complète : gestion des projets, des statuts de certification, des utilisateurs, des abonnements, du CRM | Admin MiProjet |

## 2.1  Modules concernés

- Module Inscription & Profil — segmentation dès la création de compte

- Module Tableau de bord — adapté selon le profil

- Module Soumission de projet — porteurs de projets

- Module Exploration projets — investisseurs

- Module Certification — back-office MiProjet

- Module Abonnements & Paiements — monétisation

- Module Messagerie interne — non-contournement

- Module Notifications — alertes et statuts

- Module CRM léger — suivi des leads

- Module Intégration MiProjet+ — scoring automatique

- Restructuration /opportunities — page d'abonnements

# 03 — Gestion des Profils & Inscription

## 3.1  Profils disponibles à l'inscription

Dès la création de compte, l'utilisateur sélectionne son profil parmi les options suivantes. Ce choix est structurant : il détermine l'interface, le menu, les modules et les pages accessibles.

| Profil | Description | Espace orienté |
| --- | --- | --- |
| Investisseur | Particulier, family office, fonds privé, institution financière | Espace Investisseurs |
| Porteur de projet | Startup, entrepreneur individuel, porteur d'idée | Espace Porteurs |
| PME / Entreprise | Société établie cherchant financement ou partenariat | Espace Entreprises |
| Organisation | ONG, association, coopérative, fondation | Espace Organisations |
| Institution publique | Ministère, agence d'État, collectivité | Espace Institutionnel |

## 3.2  Processus d'inscription

- Choix du profil (obligatoire, étape 1 du formulaire)

- Saisie des informations de base : nom, email, pays, téléphone

- Pour les structures : nom de l'organisation, secteur, site web (optionnel)

- Validation email (lien de confirmation)

- Complétion du profil : informations complémentaires selon le type

- Redirection automatique vers l'espace dédié au profil choisi

## 3.3  Règles de segmentation

Un utilisateur ne peut avoir qu'un seul type de profil actif à la fois.

La modification du type de profil est possible depuis les paramètres du compte, avec validation admin.

Les investisseurs ayant un abonnement actif ne peuvent pas changer de profil sans résiliation préalable.

Un même email ne peut être utilisé que pour un seul compte sur la plateforme.

# 04 — Espaces Utilisateurs par Profil

## 4.1  Espace Investisseurs

Menu de navigation

- Tableau de bord — résumé des projets consultés, alertes, abonnement actif

- Explorer les projets — liste filtrée des projets certifiés selon mon plan

- Mes favoris — projets sauvegardés pour suivi

- Mes demandes de contact — historique des mises en relation via MiProjet

- Mon abonnement — plan actif, renouvellement, upgrade

- Notifications — nouveaux projets, alertes secteur, messages MiProjet

Fonctionnalités clés

- Accès à la liste des projets certifiés (selon plan : résumé ou détail complet)

- Filtres : secteur, ticket d'investissement, pays, statut de certification, ROI estimé

- Score MiProjet visible (selon plan)

- Bouton « Exprimer mon intérêt » — déclenche une mise en relation via MiProjet (jamais contact direct)

- Alertes configurables : secteur préféré, montant min/max, nouveau projet certifié

## 4.2  Espace Porteurs de Projets

Menu de navigation

- Tableau de bord — état de mes projets soumis, scores, statuts, messages MiProjet

- Mes projets — liste et détail de chaque projet soumis

- Soumettre un projet — formulaire de soumission

- Résultats MiProjet+ — scoring, évaluation, recommandations

- Visibilité investisseurs — aperçu de ce que les investisseurs voient de mes projets

- Mon abonnement — plan actif, mise à niveau

- Messages MiProjet — communications officielles

Fonctionnalités clés

- Soumission de projet avec formulaire multi-étapes (voir section 08)

- Suivi en temps réel du statut de certification

- Consultation des résultats de scoring MiProjet+

- Aperçu « vue investisseur » de sa propre fiche projet (mode prévisualisation)

- Notification à chaque changement de statut

## 4.3  Espace PME / Entreprises

Similaire à l'espace Porteurs, avec des champs additionnels adaptés : chiffre d'affaires, années d'existence, nombre d'employés, bilans disponibles.

- Possibilité de soumettre des projets d'expansion, de levée de fonds, de partenariat

- Module spécifique : recherche de partenaire stratégique (en plus du financement)

## 4.4  Espace Organisations (ONG, Associations, Coopératives...)

Adapté aux structures non lucratives ou à impact social. Champs spécifiques : statut juridique, zone d'intervention, bénéficiaires, partenaires institutionnels actuels.

- Soumission de projets à impact social / ESG

- Mise en relation avec fonds d'impact investing et institutions de développement

## 4.5  Espace Institutionnel

Réservé aux organismes publics, ministères, agences. Accès sur validation manuelle par l'admin MiProjet.

- Soumission d'appels à projets ou d'opportunités de partenariat public-privé

- Visibilité étendue sur la plateforme

# 05 — Système de Certification des Projets

## 5.1  Principe général

Tout projet soumis sur la plateforme passe par un cycle de traitement MiProjet. À chaque étape, un statut dynamique est attribué et affiché sur la fiche du projet — visible par les investisseurs selon leur plan d'abonnement.

Ce système valorise le rôle de validation et de structuration de MiProjet, crée de la confiance pour les investisseurs, et incite les porteurs à s'engager sérieusement dans le processus.

## 5.2  Les 6 statuts de certification

| Statut | Signification | Visible investisseurs | Badge |
| --- | --- | --- | --- |
| Soumis | Projet reçu — en attente d'analyse | Non (interne) | — |
| En évaluation | Analyse MiProjet+ en cours | Oui — mention seule | 🔵 Bleu |
| En structuration | Accompagnement actif MiProjet | Oui — score partiel | 🟡 Jaune |
| Certifié MiProjet | Modèle solide et viable — validé | Oui — détail complet | 🟢 Vert |
| Recommandé MiProjet | Niveau excellence — investissement prioritaire | Oui — mise en avant | ⭐ Or |
| Modèle Innovant | Innovation confirmée — potentiel disruptif | Oui — badge spécial | 💡 Violet |

## 5.3  Workflow de certification

- Le porteur soumet son projet via le formulaire (espace porteur)

- Le projet est transmis automatiquement à MiProjet+ pour scoring initial

- L'admin MiProjet reçoit une notification + le rapport de scoring

- L'admin analyse le projet, échange avec le porteur si nécessaire

- L'admin attribue manuellement le statut dans le back-office

- Le porteur reçoit une notification du changement de statut

- Le projet devient visible pour les investisseurs (selon statut et leur plan)

## 5.4  Règles d'attribution des statuts

Seul l'admin MiProjet peut attribuer ou modifier un statut — aucun statut n'est attribué automatiquement.

Le statut « Recommandé MiProjet » et « Modèle Innovant » nécessitent une validation de niveau supérieur (Dr. Marcel KONAN).

Un projet peut être retiré de la visibilité sans suppression (statut : Suspendu — interne uniquement).

Le porteur est notifié à chaque changement de statut, avec un commentaire de l'admin si nécessaire.

# 06 — Plans d'Abonnement & Monétisation

## 6.1  Plans Porteurs de Projets

| Plan | Gratuit | Standard | Premium |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarif mensuel | 0 FCFA | 15 000 FCFA | 35 000 FCFA |
| Projets actifs simultanément | 1 | 3 | Illimité |
| Scoring MiProjet+ | Basique | Détaillé | Complet |
| Statut public visible | ✓ | ✓ | ✓ |
| Badge « En structuration » | — | ✓ | ✓ |
| Certification MiProjet possible | — | — | ✓ |
| Badge visible investisseurs | — | — | ✓ |
| Mise en avant prioritaire | — | — | Sur devis |
| Accompagnement direct Marcel KONAN | — | — | Sur devis |

## 6.2  Plans Investisseurs

| Plan | Gratuit | Explorateur | Partenaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarif mensuel | 0 FCFA | 25 000 FCFA | 60 000 FCFA |
| Accès liste projets | Titre + secteur | Résumé exécutif | Détail complet |
| Score MiProjet+ visible | — | ✓ | ✓ |
| Projets certifiés uniquement | — | ✓ | ✓ |
| Projets recommandés (priorité) | — | — | ✓ |
| Alertes nouvelles opportunités | — | Hebdomadaire | Temps réel |
| Exprimer un intérêt / mise en relation | — | 2/mois | Illimité |
| Accès prioritaire nouveaux projets | — | — | ✓ |
| Accompagnement direct Marcel KONAN | — | — | Sur devis |

## 6.3  Modalités de paiement

- Paiement en ligne : Mobile Money (Orange Money, Wave, MTN MoMo), carte bancaire

- Paiement manuel sur demande pour les plans VIP / Stratégique

- Facturation mensuelle ou annuelle (remise de 15% sur abonnement annuel)

- Reçu automatique envoyé par email après chaque paiement

# 07 — Espace Investisseurs — /investors

## 7.1  Principe de non-contournement

Règle absolue : aucune information permettant un contact direct avec le porteur n'est jamais

rendue accessible à l'investisseur — ni nom complet de l'entreprise, ni email, ni téléphone,

ni adresse physique précise — tant que la mise en relation n'a pas été validée par MiProjet.

Tout contact entre investisseur et porteur passe obligatoirement par MiProjet.

Cela protège la valeur ajoutée de l'intermédiation et sécurise la commission de MiProjet.

## 7.2  Structure d'une fiche projet (vue investisseur)

| Information | Niveau d'accès |
| --- | --- |
| Secteur d'activité | Public (visible sans connexion) |
| Description synthétique (50 mots max) | Public |
| Statut de certification MiProjet + badge | Public (connecté) |
| Montant recherché (fourchette) | Public (connecté) |
| ROI estimé | Public (connecté) |
| Résumé exécutif | Abonné Explorateur ou Partenaire |
| Modèle économique (synthèse) | Abonné Explorateur ou Partenaire |
| Score MiProjet+ (note globale) | Abonné Explorateur ou Partenaire |
| Points forts et risques identifiés | Abonné Partenaire uniquement |
| Projections financières (résumé) | Abonné Partenaire uniquement |
| Identité complète du porteur | Via MiProjet uniquement (après mise en relation validée) |
| Coordonnées directes du porteur | Jamais accessibles directement |

## 7.3  Fonctionnement de la mise en relation

- L'investisseur clique sur « Exprimer mon intérêt » sur une fiche projet

- Un formulaire s'affiche : objet de l'intérêt, capacité d'investissement indicative, message

- MiProjet reçoit la demande et notifie l'admin

- L'admin qualifie la demande et contacte le porteur de son côté

- Si accord mutuel : MiProjet organise la rencontre (visio ou physique)

- MiProjet reste impliqué tout au long du processus jusqu'au closing

## 7.4  Filtres disponibles pour les investisseurs

- Secteur (Agro, Immobilier, Énergie, Santé, Éducation, Mines, Tech, Fintech...)

- Ticket d'investissement minimum / maximum

- ROI estimé

- Statut de certification (Certifié / Recommandé / Modèle Innovant)

- Localisation du projet (ville, région, pays)

- Stade du projet (idée, MVP, croissance, expansion)

# 08 — Intégration MiProjet+

## 8.1  Rôle de MiProjet+ dans le flux

MiProjet+ est l'application de scoring, d'audit et d'évaluation de projets. Elle est existante et opérationnelle. La mise à jour de la plateforme doit en intégrer les résultats de manière fluide et automatique.

## 8.2  Flux d'intégration

| Étape | Détail |
| --- | --- |
| Soumission du projet | Le porteur remplit le formulaire multi-étapes sur ivoireprojet.com |
| Transfert automatique vers MiProjet+ | Les données du formulaire sont envoyées à MiProjet+ via API ou webhook |
| Scoring automatique | MiProjet+ génère un rapport de scoring (viabilité, innovation, risque, potentiel) |
| Notification admin | L'admin MiProjet reçoit le rapport + accès au projet en back-office |
| Résultat affiché porteur | Le porteur voit son score dans son espace (selon plan) |
| Attribution du statut | L'admin MiProjet attribue manuellement le statut de certification basé sur le scoring |

## 8.3  Formulaire de soumission de projet — Champs requis

Étape 1 — Identification

- Nom du porteur / responsable du projet

- Type de structure (startup, PME, association, coopérative, individuel...)

- Pays et ville

- Secteur d'activité principal

Étape 2 — Le projet

- Titre du projet

- Description synthétique (300 mots max)

- Problème résolu / besoin adressé

- Solution proposée

- Stade d'avancement (idée, prototype, MVP, revenus...)

Étape 3 — Modèle économique

- Sources de revenus envisagées

- Clients cibles / marché adressable

- Concurrents identifiés

- Avantage concurrentiel

Étape 4 — Besoins de financement

- Montant recherché (fourchette)

- Type de financement souhaité (equity, dette, subvention, partenariat...)

- Usage prévu des fonds

- ROI estimé et délai de retour

Étape 5 — Documents (optionnel mais valorisé)

- Business plan (PDF)

- Pitch deck (PDF ou PPT)

- États financiers ou projections

- Tout autre document pertinent

# 09 — Restructuration de /opportunities

## 9.1  Problème actuel

La page /opportunities présente les abonnements de manière générique, sans différenciation claire selon le type de profil visiteur. Un investisseur et un porteur de projet voient la même page, ce qui crée de la confusion et réduit le taux de conversion.

## 9.2  Nouvelle structure

La page est restructurée en deux sections distinctes avec navigation par onglet ou par scroll ancré :

| Section | Contenu |
| --- | --- |
| Onglet « Vous êtes Investisseur » | Présentation des 3 plans investisseurs (Gratuit / Explorateur / Partenaire) + tableau comparatif + CTA « S'inscrire comme Investisseur » |
| Onglet « Vous êtes Porteur de Projet » | Présentation des 3 plans porteurs (Gratuit / Standard / Premium) + tableau comparatif + CTA « Soumettre mon projet » |
| Section commune (bas de page) | FAQ, témoignages, garanties, contact MiProjet |

## 9.3  Comportement dynamique

- Si l'utilisateur est connecté, la page affiche directement l'onglet correspondant à son profil

- Si non connecté, les deux onglets sont visibles avec invitation à s'inscrire

- Bouton « Comparer tous les plans » disponible sur les deux onglets

- CTA principal bien visible : « Commencer gratuitement » sur chaque onglet

# 10 — Pages et Modules Publics

## 10.1  Pages accessibles sans connexion

| Page / URL | Contenu public visible |
| --- | --- |
| / (Accueil) | Présentation MiProjet, chiffres clés, appel à l'action investisseur et porteur |
| /investors | Liste des projets certifiés (titre + secteur + badge statut + montant) |
| /opportunities | Plans d'abonnement (structure onglets investisseur / porteur) |
| /miprojet-plus | Présentation de l'app MiProjet+ et de ses fonctionnalités |
| /submit-project | Formulaire de soumission de projet (accès libre, compte requis pour envoyer) |
| /about | À propos de MiProjet, Marcel KONAN, la vision |
| /contact | Formulaire de contact général |
| /blog | Articles, insights marché, actualités investissement (à créer progressivement) |

## 10.2  Nouveaux formulaires de capture à créer

- Formulaire « Je suis investisseur — Je cherche des opportunités » : nom, email, secteurs d'intérêt, capacité d'investissement indicative → lead qualifié entrant dans le CRM

- Popup de capture email sur la page d'accueil : « Recevez notre portefeuille 2026 en exclusivité » → envoi automatique du PDF portefeuille par email

- Formulaire de partenariat institutionnel : pour ambassades, fonds, institutions cherchant à référencer MiProjet

# 11 — Back-Office & Administration

## 11.1  Modules du back-office MiProjet

| Module | Fonctionnalités |
| --- | --- |
| Gestion des projets | Voir tous les projets soumis, attribuer/modifier les statuts, ajouter commentaires internes, télécharger les documents soumis |
| Gestion des utilisateurs | Voir tous les comptes, filtrer par profil, valider / suspendre / supprimer un compte, modifier le profil d'un utilisateur |
| Gestion des abonnements | Voir les abonnements actifs, historique des paiements, activer/désactiver un plan manuellement |
| Gestion des mises en relation | Voir les demandes d'intérêt des investisseurs, les qualifier, déclencher la mise en relation, noter le statut (en cours, conclu, annulé) |
| CRM léger | Liste des leads capturés via formulaires, statut de chaque lead (nouveau, contacté, qualifié, converti), notes internes, rappels |
| Notifications | Envoyer des notifications push / email à un utilisateur, à un segment (tous les investisseurs, tous les porteurs...) ou à tous |
| Rapports & statistiques | Nombre de projets soumis / certifiés / recommandés, nombre d'utilisateurs par profil, abonnements actifs, mises en relation en cours |

## 11.2  Niveaux d'accès admin

- Super Admin (Dr. Marcel KONAN) : accès total à tous les modules, attribution des statuts Recommandé et Modèle Innovant

- Admin opérationnel : gestion des projets, utilisateurs, mises en relation, CRM

- Admin lecture seule : consultation des rapports et statistiques uniquement

# 12 — Spécifications Techniques

## 12.1  Contraintes générales

- La mise à jour s'intègre à la stack technique existante de ivoireprojet.com — aucune migration de plateforme

- Compatibilité mobile (responsive design) obligatoire pour toutes les nouvelles pages et modules

- Performance : temps de chargement des pages < 3 secondes

- Sécurité : authentification sécurisée, protection des données personnelles, HTTPS obligatoire

- Sauvegarde automatique des données quotidienne

## 12.2  Intégrations requises

| Système | Usage |
| --- | --- |
| MiProjet+ (API / webhook) | Transfert automatique des données de soumission de projet pour scoring |
| Passerelle de paiement | Orange Money, Wave, MTN MoMo, carte bancaire — abonnements |
| Service email transactionnel | Notifications, confirmations, envoi automatique du portefeuille PDF |
| Système de notification push | Alertes en temps réel pour investisseurs (nouveaux projets certifiés) |
| CRM léger | Gestion des leads — peut être intégré nativement ou via outil tiers (ex: Notion, Airtable) |

## 12.3  Sécurité et confidentialité

- Les coordonnées des porteurs de projets sont stockées de manière segmentée et inaccessibles aux investisseurs en base de données

- Journalisation des accès aux fiches projets pour audit

- Les documents soumis par les porteurs sont stockés dans un espace privé non indexé

- Politique de confidentialité mise à jour et accessible depuis le pied de page

# 13 — Livrables & Jalons

| Description | Priorité |
| --- | --- |
| Segmentation profils à l'inscription + redirection espaces | Critique |
| Restructuration page /opportunities (onglets investisseur / porteur) | Critique |
| Formulaire investisseur « Je cherche à investir » | Haute |
| Espace investisseurs /investors restructuré avec fiches projets | Critique |
| Système de statuts de certification (back-office) | Critique |
| Plans d'abonnement opérationnels avec paiement intégré | Haute |
| Formulaire soumission projet multi-étapes + intégration MiProjet+ | Haute |
| CRM léger opérationnel en back-office | Moyenne |
| Popup capture email + envoi automatique portefeuille PDF | Haute |
| Rapports & statistiques admin | Moyenne |
| Tests complets + recette fonctionnelle | Critique |
| Mise en production | Critique |

# 14 — Critères de Recette

## 14.1  Tests fonctionnels obligatoires

- Un visiteur non connecté peut voir la liste des projets certifiés (titre, secteur, badge) sans accéder aux détails

- Un investisseur non abonné voit uniquement le titre et le secteur des projets

- Un investisseur abonné Explorateur voit le résumé exécutif et le score

- Aucune information de contact du porteur n'est visible par l'investisseur

- Un porteur peut soumettre un projet, le flux arrive bien dans MiProjet+ et le back-office

- L'admin peut attribuer un statut de certification — le porteur reçoit la notification

- Le paiement d'un abonnement fonctionne (Orange Money, Wave) et l'accès est débloqué immédiatement

- La page /opportunities s'affiche avec les deux onglets et redirige vers l'inscription selon le profil

- Le popup de capture email s'affiche sur l'accueil et envoie bien le PDF par email

## 14.2  Validation finale

La recette finale est validée par Dr. Marcel KONAN et Inocent KOFFI sur la base d'un parcours utilisateur complet simulé pour chaque profil (investisseur, porteur, admin).

| Document préparé par : Inocent KOFFI Architecte Numérique — IKNOV Consulting +225 0759566087 inocent.koffi@agricapital.ci www.ikoffi.agricapital.ci | Soumis à : Dr. Marcel KONAN Fondateur & CEO — MiProjet marcelkonan@ivoireprojet.com www.ivoireprojet.com Version 1.0 — Mai 2026 |
| --- | --- |